| FACTURE DE SOUS-TRAITANCE BTP |  |
| --- | --- |
| CHANTIER · AUTOLIQUIDATION À VALIDER | DOSSIER TECHNIQUE · EXEMPLE REMPLI |

| FACTURE ST-2026-033 | CHANTIER RES-ALPHA |
| --- | --- |
| SITUATION N° 2 | PÉRIODE 01–15/07/2026 |

ÉMETTEUR · EXEMPLE FICTIF Peinture Ardoise SARL · 11 rue des Compagnons · 21000 Dijon · SIREN 000 000 000 · assurance décennale DEMO-26

CLIENT · EXEMPLE FICTIF Bâtir Ensemble SAS · 25 avenue du Chantier · 25000 Besançon · SIREN 111 111 111

| MARCHÉ Contrat : [référence] Adresse du chantier : [adresse] PV / attachement : [référence] |  |
| --- | --- |

| Lot / ouvrage | % réalisé | Base marché | Période HT | Cumul HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot peinture intérieure | 60 % | 8 000,00 € | 2 400,00 € | 4 800,00 € |
| Protection et nettoyage | 100 % | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |

| TRAVAUX DE LA PÉRIODE | 3 000,00 € |
| --- | --- |
| NET À PAYER | 3 000,00 € |

POINT DE VIGILANCE Autoliquidation – TVA due par le preneur, lorsque les conditions légales sont réunies. Faire valider le périmètre avant émission.